Oferta

control board project for DFH

In urma specificatiilor si cerintelor dumneavoastra au rezultat urmatoarele activitati:

| nr. Crt. | Activitate | descriere | cost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | management | ofertare etc. | 800€ |
| 2 | administrative | sedinte kick-off, arhitectura, achizitii etc. | 1600€ |
| 3 | cheltuieli | placa de evaluare, connectori, cabluri, componente electronice etc. | 500€ |
| 4 | rev. eng. | determinat rolul si nivelele semnalelor disponibile | 640€ |
| 5 | reconditionare electronica | schimbat condensatori etc. | 640€ |
| 6 | integrare placa eval. ST | cablarea modulului de evaluare in carcasa cu elementele aux necesare | 1280€ |
| 7 | soft embedded drv. mot. | motoarele vor fi comandate in coordonate | 3200€ |
| 8 | soft embedded comm. | stabilire format de transport date achizitionare, impachetare si expunere a intrarilor/iesirilor | 3200€ |
| 9 | testare | testare, validare | 1280€ |
| 10 | modul parsare date primite | la iesire ai datele disponibile | 400€ |
| 11 | scris rutina testare | obtii setul complet de date | 640€ |
| 12 | modelul de calcul | determinare frecventa (aplicat un FFT), din frecventa in tensiune | 640€ |
| 13 | interfata grafica | interfata cu 5-10 butoane, 2-4 grafice, 5-10 input boxes, 1-2 liste | 1280€ |
| 14 | creare si manipulare structuri de date | csv e suficient. (putin effort aici) adaugire: referitor la managementul datelor in memoria aplicatiei, eventuale implementari de structuri de date | 160€ |
| 15 | comunicatie inter-thread | implementare comunicatie intre procesele de pe threadurile GUI si data processing, plus mecanismele de semnalizare si management resurse si taskuri | 640€ |
| 16 | file management (logare date) | salvare date si grafice in local storage si managementul fisierelor (putin effort aici) | 320€ |
| 17 | setup environment linix | configurare masina linux, mediu de dezvoltare, ide, etc | 640€ |
|  | Total |  | 17860€ |

Preturile nu contin TVA.

Cu stima,

Istrate Alin

2023.08.16